SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dalej SIWZ - opracowana na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych - dalej UPZP (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),

określająca warunki udzielenia zamówienia publicznego pod nazwą:

Zarządzanie i nadzór nad zadaniem: „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj i wybuduj- Część 2 - Budowa ulic: Kaplicznej, Łubinowej i Siewnej

Specyfikację istotnych 	Z upoważnienia Dyrektora ZDMiKP

warunków zamówienia:																			Zastępca Dyrektora

zatwierdził:					ds. Inwestycji Drogowych

Maciej Gust

(data i podpis Kierownika Zamawiającego)

Bydgoszcz – październik 2018 roku

1.	Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1.1.	Zamawiającym jest:	Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

na podstawie Pełnomocnictwa Nr WOA-I.0052.448.2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 24.04.2018 r.

1.2.	adres:	ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz

1.3.	tel./fax:	tel.: 52-582-27-23, fax.: 52-582-27-77

1.4.	adres poczty elektronicznej:	marlena.krzyzaniak@zdmikp.bydgoszcz.pl

1.5.	adres strony internetowej:	www.zdmikp.bydgoszcz.pl

2.	Tryb udzielenia zamówienia

2.1.	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa UPZP.

2.2.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości, która nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP, zostało przygotowane i prowadzone będzie na podstawie przepisów UPZP.

2.3.   Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Zamawiającego.

2.4.	Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po dniu 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane 
w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach 
i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 UPZP.

Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego 
i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 9 do SIWZ)

W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu.

Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze formularza ofertowego – załącznik nr 3 do SIWZ).

3.	Opis przedmiotu zamówienia

  - Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Zarządzanie i nadzór nad zadaniem: „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj i wybuduj- Część 2- Budowa ulic: Kaplicznej, Łubinowej i Siewnej

  - Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV oraz rodzaj zamówienia:

- kody CPV: 71.52.00.00-9 – usługi nadzoru budowlanego,

71.24.70.00-1– nadzór nad robotami budowlanymi

71.24.80.00-8– nadzór nad projektem i dokumentacją

2)	rodzaj zamówienia: usługi w rozumieniu art.2 pkt 10 UPZP.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zarządzania i nadzoru w zakresie realizacji dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zakresie ulic wymienionych w nazwie zadania.

Wykonawca pełni swoje obowiązki w dwóch etapach: 1 - realizacja zadania,  2- końcowe rozliczenia zadania.

  - Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji zamówienia zawiera niniejsza SIWZ 
z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, w tym:

- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

- Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU)- dla każdej ulicy oddzielnie (Kapliczna, Łubinowa, Siewna)

- wzór formularza i wyceny ofertowej (wyceny usługi),

- wzór umowy.

które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego (www.zdmikp.bydgoszcz.pl), 
w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania.

  - Wymagania Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 3a UPZP:

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) osób sprawujących funkcję Inspektora Koordynatora. Osoby wykonujące czynności administracyjno-biurowe, które mogą być zatrudnione na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.

  - Wymagania Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 4, 5 i 6 UPZP:

Zamawiający nie przewiduje wymagań zawiązanych z realizacją zamówienia, określonych w art. 29 ust. 4, 5 i 6 UPZP.

4.	Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.	Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6.	Informacja o przewidzianych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenie wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP.

7.	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8.	Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 UPZP

8.1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 UPZP.

Wykonawca jest zobowiązany osobiście wykonać czynności wykonywane przez  Inspektora Koordynatora.

8.2.	Wykonawca może powierzyć wykonanie pozostałych (niezastrzeżonych w pkt. 8.1. SIWZ, jako kluczowych) części zamówienia podwykonawcy.

8.3.   	W odniesieniu do kluczowych części zamówienia zastrzeżonych do osobistego wykonania przez wykonawcę, wykonawca nie może powoływać się na zdolności innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 UPZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

8.5. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne zachowanie (art.474 K.c).

9.	Termin wykonania zamówienia

9.1.Czas realizacji przedmiotu umowy ustala się na:

  - Dla ulicy Kaplicznej - do dnia 28.02.2020 r., w tym:

    - Pełnienie nadzoru w okresie realizacji zadania: do dnia 30.12.2019 r.

    - 2 miesiące na końcowe rozliczenie kontraktu i czynności odbiorowe

  - Dla ulic Łubinowej i Siewnej - do dnia 25.03.2020 r., w tym:

    - Pełnienie nadzoru w okresie realizacji zadania: do dnia 25.01.2020 r.

    - 2 miesiące na końcowe rozliczenie kontraktu i czynności odbiorowe

10.	Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

10.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 UPZP:

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust.1pkt 12-23 UPZP oraz na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1-8 UPZP;

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 10.3 SIWZ.

10.2.	Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Zamawiający określa takie same warunki udziału postępowaniu dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia samodzielnie, jak i dla wykonawców występujących wspólnie, na podstawie art. 23 ust. 1 UPZP.

10.3.	Warunki udziału w postępowaniu:

1.	kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek Nr 1:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

2.	sytuacja ekonomiczna lub finansowa – warunek Nr 2:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

3.	zdolność techniczna lub zawodowa – warunek Nr 3:

1)	doświadczenie wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem (zakończeniem) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jednej usługi, której przedmiotem było pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy lub przebudowy dróg lub ulic w klasie funkcjonalnej min. D (dojazdowa)  o długości min. 250 mb. wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej, urządzeń elektrycznych i energetycznych.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonywał usługę polegającą na zarządzaniu i pełnieniu kontroli nad realizacją ww. robót wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna) musi posiadać doświadczenie w ww. zakresie, z tym że wymóg posiadania doświadczenia dotyczy wszystkich wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie.

2)	osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, gwarantującymi właściwą jakość usług, o kwalifikacjach 
i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia, nie mniejszym niż określone poniżej, tj.:

1/	Inspektor Koordynator

wymagana liczba osób: min. 1;

kwalifikacje min.: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej;

doświadczenie zawodowe min.: w ciągu ostatnich 5 lat uczestnictwo w realizacji co najmniej 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic w klasie funkcjonalnej min. D (dojazdowa) o wartości robót co najmniej 1 mln PLN brutto każda, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku: Inżyniera Kontraktu lub Dyrektora Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Dyrektora Kontraktu lub   równoważnego stanowiska;

Ww. osoba winna posiadać uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub równoważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcja, spółki cywilne), oceniana będzie ich łączna zdolność techniczna i zawodowa.

10.4.	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a UPZP.

10.5.	W odniesieniu do warunków dotyczących  doświadczenia  wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

10.6.	Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.

10.7.	Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania:

- Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt 12-23 UPZP;

- Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt 1 i 8 UPZP.

10.8.Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 UPZP.

10.9.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1-8 UPZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.	
Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

10.10.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 10.11. SIWZ.

10.11.W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający zbada czy, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 UPZP.

10.12.Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Część A – Oświadczenia składane wraz z ofertą:

11.1.	W celu wstępnego potwierdzenia przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu, określonych w pkt 10 SIWZ, wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z art. 25a ust. 1 UPZP, przez dołączenie do oferty:

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust.1b UPZP,

2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 UPZP.

Oświadczenie sporządzone wg wzoru Zamawiającego – do SIWZ należy złożyć w oryginale.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w powyższych oświadczeniach.

11.2. Dysponowanie zasobami innego podmiotu:

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a UZP w związku z art. 25a ust. 3 UPZP, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z dowodami, że osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego.

Pisemne zobowiązanie musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu oraz musi wskazywać, w szczególności:

1. nazwę dającego zobowiązanie oraz wskazanie siedziby;

2. nazwę podmiotu, którego to dotyczy (czyli wykonawcę);

3. określenie zadania: „Zarządzanie i nadzór nad zadaniem: „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj 
i wybuduj- Część 2- Budowa ulic: Kaplicznej, Łubinowej i Siewnej”.

4. 	zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu w czasie realizacji zamówienia, oraz okres ich udostępnienia (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione oraz okres udziału podmiotu w czasie realizacji zamówienia,

5. sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy realizacji zamówienia, (tj. informacje, jak zasoby te będą wykorzystywane przy realizacji zamówienia);

6. 	charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie wykonawca będzie nimi dysponował);

7. czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, z uwzględnieniem postanowień pkt. 10.6 SIWZ.

Pisemne zobowiązanie innego podmiotu należy złożyć w oryginale i dołączyć do oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Część B – Informacje o przynależności do grupy kapitałowej:

11.3. Wykonawca w terminie 3–ch dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 UPZP.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 23 UPZP, oddzielnie składa ww. oświadczenie (oświadczenie sporządzone według wzoru Zamawiającego, należy złożyć  w oryginale).

Część C – Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego, wynikające z art. 26 ust. 2 UPZP:

11.4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt  10.3 SIWZ;

11.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający skorzysta na każdym etapie postępowania z wezwania wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

11.6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych na podstawie art. 22 ust. 1 b UPZP wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, wynikające z art. 26 ust. 2 UPZP, następujące dokumenty:

- wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzonego według wzoru Zamawiającego), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający dopuścił aby ww. wykaz dotyczył usług wykonanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem składania ofert, zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2016 r., poz. 1126). 	
Zamawiający nie dopuszcza aby wykaz dotyczył usług wykonanych, w okresie dłuższym niż 6 lat przed upływem terminu składania ofert;

Uwaga: Posługiwanie się dowodami uzyskanymi w ramach wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum):

Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (. . .)” - wyrok sygn. akt. KIO 905/17, sygn. akt. KIO 925/17, sygn. akt. KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt;

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego wg wzoru Zamawiającego);

Uwaga: Informacje dotyczące doświadczenia zawodowego winny zawierać nazwę zadania oraz okres pełnienia nadzoru nad robotami z podaniem branży robót oraz innych danych potwierdzających spełnianie warunku, przy czym wykazane zadania nie muszą dotyczyć tych samych zadań wymaganych w kryterium oceny ofert. Okres doświadczenia zawodowego musi być określony początkową i końcową datą dzienną. Doświadczenie zawodowe nie wymaga zachowania ciągłości wykonanych zadań, jednak suma poszczególnych okresów musi potwierdzać pełne wymagane doświadczenie zawodowe. Pełnienie Nadzoru nad robotami w tym samym czasie na kilku zadaniach nie wydłuża okresu doświadczenia zawodowego. Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do Nadzoru nad robotami powinny zawierać posiadane uprawnienia budowlane w danej specjalności, nr uprawnień i datę ich uzyskania.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

W przypadku, gdy wartości zadań przedstawione w obu ww. wykazach podane zostaną 
w innej walucie niż PLN, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu przeliczy podane kwoty na PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.

11.7. Oświadczenie wstępne, o którym mowa w pkt 11.1.2 SIWZ, jest jednocześnie oświadczeniem ostatecznym.

Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 2 UPZP do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust.1  pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 UPZP.

11.8. Dokumenty innych podmiotów udostępniających wykonawcy swoje zasoby:

Zamawiający oceni czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 11.2 i 11.6 SIWZ oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 UPZP, na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 11.6 SIWZ.

11.9. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Oświadczenie wstępne, o którym mowa w pkt. 11.1.2 SIWZ, jest jednocześnie oświadczeniem ostatecznym.

11.10. Dokumenty składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. spółki cywilne, konsorcja):

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP, warunki udziału w postępowaniu spełniają w sposób opisany w pkt. 10.3 SIWZ oraz  oddzielnie wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 UPZP, w związku z tym każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa, oświadczenia wymienione w pkt 11.1 SIWZ.

11.11.W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 UPZP, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane oświadczenia lub dokumenty.

11.12	.W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 11 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 UPZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 UPZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

11.13.	Zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski.

11.14. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a UPZP, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, zgodnie z art. 22a ust. 6 UPZP, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 22a ust. 1 UPZP.

11.15. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia, zgodnie z art. 22d ust 2 UPZP.

11.16. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający do wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

11.17. Zamawiający żąda, aby:

1.	oświadczenia składane przez wykonawców oraz inne podmioty (pisemne zobowiązanie) złożone zostały w oryginale;

2.	dokumenty inne niż oświadczenia złożone zostały w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem z zastrzeżeniem zapisów § 14 ust. 3 - 4 ww. rozporządzenia;

3.	poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonał odpowiednio wykonawca, podmiot za zasobach którego wykonawca polega albo wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; poświadczenie „za zgodność z oryginałem” następuje w formie pisemnej;

4.	dokumenty sporządzone w języku obcym złożone zostały wraz z tłumaczeniem na język polski;

Wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;

12.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e UPZP, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

12.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej.

12.2.	W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca/kuriera, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1030 z późn. zm.), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 12.3-12.12. SIWZ.

12.3.	Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ, wykonawcy przekazują na adres Zamawiającego podany w pkt 1. SIWZ, w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 38 UPZP.

Zaleca się aby wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, przekazać Zamawiającemu również 
w formie edytowalnej, przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail określony w pkt 13 SIWZ.

Zaleca się aby wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ powinny być opatrzone nazwą wykonawcy, aktualnym numerem telefonu, aktualnym numerem faxu i aktualnym adresem e-mail.

12.4.	Zamawiający udzieli wyjaśnień na pytania wykonawców pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Po upływie tego terminu lub jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

12.5.	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaż wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej w miejscu udostępnia SIWZ.

12.6.	W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej w miejscu udostępnia SIWZ.

12.7.	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami lub dokonane zmiany treści SIWZ, stają się wiążące dla wszystkich wykonawców, którzy zamierzają złożyć ofertę, z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnia SIWZ.

12.8.	Jeżeli Zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

12.9.	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub e-mailem uważa się za złożone w terminie, ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu na ich składanie.

12.10.Pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty oraz wyjaśnienia i uzupełnienia przekazywane Zamawiającemu w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w: art. 26 ust. 2, 2f, 3, 3a, 4, art. 85 ust. 2, art. 87 ust.1, art. 90 ust.1 UPZP, wykonawca przekazuje w formie pisemnej.

12.11.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wymienionym w pełnomocnictwie, występującym jako reprezentant pozostałych.

12.12.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.	ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

Marlena Krzyżaniak	- tel.: +48 52-582-27-69,

2.	ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Magdalena Pakalska	- tel.: +48 52-582-27-59.

13.	Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): marlena.krzyzaniak@zdmikp.bydgoszcz.pl

14.	Wymagania dotyczące wadium

14.1.	Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 (słownie: dwa tysiące 00/100) PLN, przed upływem terminu składania ofert.

14.2.	Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium wyłącznie w formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP.

14.3	Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.)

Nr konta 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416

z adnotacją: WADIUM – Zarządzanie i nadzór nad zadaniem: „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj 
i wybuduj- Część 2- Budowa ulic: Kaplicznej, Łubinowej i Siewnej

14.4.	Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być wystawione na Zamawiającego, tj. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 
ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz.

Koniecznym jest, aby poręczenie lub gwarancja:

- obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 UPZP;

- zawierały w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium;

- zawierały w swojej treści termin złożenia żądania zapłaty dłuższy niż termin, na jaki jest gwarancja, tj. co najmniej o jeden dzień roboczy;

- miały taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnoście poręczenia lub gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z polskim prawem i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.

14.5.	Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w następującej formie:

1.	potwierdzenie przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego - zaleca się dołączyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie,

2.	potwierdzenie wniesienia wadium w pozostałych formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP – wyłącznie w formie oryginału dołączonego do oferty.

14.6.	Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwrócone lub zatrzymane, 
na zasadach i w trybie określonym w art. 46 UPZP.

14.7.	Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą.

15.	Termin związania ofertą

15.1.	Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, przy czym bieg tego terminu zaczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

15.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

15.3.	Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt.15.2. SIWZ nie powoduje utraty wadium.

15.4.	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

15.5.	Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 UPZP na przedłużenie terminu związania ofertą.

16.	Opis sposobu przygotowania ofert

16.1.	Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, 
a jej treść winna odpowiadać treści SIWZ.

Dla wszelkich dokumentów składanych z ofertą, o ile wymagają tłumaczenia na język polski, pierwszeństwo mieć będzie tłumaczenie w języku polskim.

16.2.	Oferta jest deklaracją wykonania zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w tym Umowy:

1.	za cenę, określoną przez wykonawcę na formularzu ofertowym, w PLN, wynikającą 
z załączonej wyceny usługi,

2.		skierowaniem do pełnienia funkcji Inspektora Koordynatora, osoby posiadającej doświadczenie zawodowe wymagane przez Zamawiającego odpowiednio w pkt 20.2.3.2) SIWZ, zgodnie z oświadczeniem złożonym przez wykonawcę na formularzu ofertowym.

Wykonawca winien wypełnić lub sporządzić formularz ofertowy zgodnie z wzorem Zamawiającego stanowiącym załączniki do SIWZ oraz zapisami SIWZ.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 UPZP Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli, jej 
treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 
art. 87 ust. 2 pkt 3 UPZP.

16.3.	Oferta (wypełniony formularz ofertowy wraz z wyceną usługi) powinna być podpisana przez wykonawcę.

16.4.	Wykonawca (osoba podpisująca ofertę) parafuje w ofercie wszelkie miejsca, w których naniósł zmiany. Parafowanie nie dotyczy wypełnienia wolnych miejsc w formularza oferty lub oznaczonych do skreślenia.

16.5.	Zwrot „Podpisany przez wykonawcę” oznacza:

Podpisanie przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie 
z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, zgodnie z dołączonym pełnomocnictwem.

Zaleca się żeby, podpis/y tych osoby/ób, opatrzone były imienną pieczątką umożliwiającą identyfikację osoby składającej podpis.

16.6.	W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), to:

1.	wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego,

2.	wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić na piśmie pod rygorem nieważności (art.99 § 2 K.c.) ustanowionego pełnomocnika, jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców i dołączone do składanej oferty,

3.	oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

16.7.	Do oferty należy dołączyć:

1)	wypełnioną i podpisaną wycenę usługi,

2)	dowód wniesienia wadium,

3)	pełnomocnictwo/a, jeżeli z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, do których jest bezpłatny i ogólnodostępny dostęp lub 
z treści złożonych Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów nie wynika uprawnienie do złożenia oferty,

4)	pełnomocnictwo/a, wynikające z art. 23 UPZP, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (o ile dotyczy),

Pełnomocnictwo/a, o którym mowa w pkt 3) lub 4) może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5)	oświadczenie/a, o którym/ch mowa w pkt 11.1 SIWZ,

6)	zobowiązanie innych podmiotów wraz z dowodami, o których mowa w pkt 11.2. SIWZ, (tylko jeśli wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu),

16.8.	Nie dołączenie do oferty:

1)	dokumentu wymienionego w pkt 16.7.1) SIWZ skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 UPZP,

1)	dokumentu wymienionego w pkt 16.7.2) SIWZ - w przypadku wadium wnoszonego 
w innej formie niż pieniądz skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 UPZP,

2)	pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 16.7.3) lub 4) SIWZ, lub złożenie wadliwego pełnomocnictwa, jeżeli winno być ono złożone, skutkuje nieważnością oferty, 
z zastrzeżeniem art.26 ust. 3a UPZP,

3)	dokumentów wymienionych w pkt 16.7.5) i 6) SIWZ skutkuje wykluczeniem Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.26 ust. 3 UPZP.

16.9.	Wykonawca w formularzu ofertowym, winien wskazać kategorie przedsiębiorstwa, 
do której należy.

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 06 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36):

- Mikroprzedsiębiorstwo: to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

- Małe przedsiębiorstwo: to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

- Średnie przedsiębiorstwa: to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).

16.10.	Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 1 UPZP.

Złożona przez wykonawcę oferta winna być zgodna z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w SIWZ, zarówno indywidualnie jak i w ramach oferty wspólnej 
(np. konsorcjum, spółki cywilnej).

16.11.	Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia z udziałem podwykonawców zobowiązany jest podać informacje wymagane w pkt 8.2 SIWZ.

16.12.	Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 UPZP oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane (tzn. stosowną deklarację złożył w formularzu Oferty) oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

16.13.	Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

16.14.	Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. 		
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania lub innych osób.

16.15.	Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem

„tajemnica przedsiębiorstwa”

lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

16.16.	Wykonawca, w szczególności nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 
ust. 4 UPZP.

16.17.	Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi dokumentami była trwale spięta i oznaczona 
w następujący sposób:

1.	strona tytułowa z podaniem spisu zawartych dokumentów i numerami stron,

2.	każdej stronie zawierającej informację należy nadać numer.

16.18.	Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 
ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz

oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą zamówienia:

„Oferta przetargowa:	Zarządzanie i nadzór nad zadaniem: „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj i wybuduj- Część 2- Budowa ulic: Kapliczna, Łubinowa i Siewna oraz napisem: Nie otwierać przed dniem 06.11.2018 r. godz. 11:00.

16.19.	Przed upływem terminu do składania ofert wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.

Zmiana oferty winna być doręczona Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA OFERTY.

17.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

17.1.	Miejsce składania ofert: pokój nr 20 (kancelaria/parter) w siedzibie Zamawiającego, określonej w pkt. 1 SIWZ.

17.2.	Termin składania ofert upływa w dniu 06.11.2018 r. godz. 10:30.

17.3.	Złożenie oferty zostanie zarejestrowane (dzień, godzina).

17.4.	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia oferty wysyłanej przez wykonawcę drogą pocztową.

17.5.	Oferta złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert zostanie zwrócona zgodnie 
z zapisami art. 84 ust.2 UPZP.

17.6.	Termin otwarcia ofert: w dniu 06.11.2018 r. godz. 11:00.

17.7.	Miejsce otwarcia ofert: pokój Nr 19 (parter) w siedzibie Zamawiającego, określonej 
w pkt.1 SIWZ.

18.	Opis sposobu obliczenia ceny

18.1.	Cena oferty zostanie podana przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Cena oferty jest ceną brutto, czyli zawiera podatek VAT (nie dotyczy wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami podatku VAT w Polsce) oraz inne podatki i daniny publiczne, wyrażoną 
w PLN (nowych złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

18.2.	Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, [tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to Zamawiający (nabywca) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT], Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Zgodnie z art. 91 ust. 3a UPZP, Wykonawca, składając Ofertę, zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego w formularzu Oferty, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, a w przypadku towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług również jego symbol PKWiU, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku VAT.

Art. 91 ust. 3a UPZP, będzie miał zastosowanie w następujących przypadkach:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- wystąpienia mechanizmu odwróconego obciążenia– załącznik nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług,

- importu usług lub importu towarów.

18.3.	Cena oferty zawarta w formularzu ofertowym oraz ceny jednostkowe (ryczałtowe) zawarte w wycenie usługi, winny uwzględniać wszelkie nakłady i koszty pozwalające osiągnąć cel oznaczony w Umowie, której wzór stanowi integralną część SIWZ, a w szczególności:

1)	formę wynagrodzenia ryczałtowego rozliczanego tylko za faktycznie wykonane i odebrane usługi, ustalanego według ryczałtowych cen jednostkowych netto ujętych w wycenie usługi, stanowiącej integralną część oferty wykonawcy, niezmiennych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,

2)	wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,

3)	odpowiedzialność wykonawcy z tytułu udzielonej rękojmi za wady fizyczne.

4)	koszty związane z uzyskaniem i wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz dokonania stosownych ubezpieczeń.

W celu możliwości porównania ofert Zamawiający zamieścił w druku wyceny przewidywany czas realizacji zamówienia. Dla ulicy Kaplicznej 16 miesięcy, dla ulic Łubinowej i  Siewnej 17 miesięcy.

18.4.	W celu prawidłowego wyliczenia ceny oferty, Zamawiający zleca Wykonawcy wykonać następujące czynności:

1)	zapoznać się z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ z załącznikami oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty,

- w formularzu ofertowym i wycenie prac, sporządzonych na podstawie wzorów Zamawiającego stanowiących załączniki do SIWZ - czyli w układzie podanym w tych wzorach, umożliwiającym porównanie ofert, wyliczyć i przedstawić:

a)	cenę jednostkową w formie ryczałtu oraz/lub wartość netto w formie ryczałtu dla każdej pozycji wyceny prac w pozycjach gdzie jest ona wymagana, która jest ceną netto (czyli nie zawiera podatku VAT oraz innych podatków i danin publicznych),

b)	wartość netto wykonania całej usługi oraz dla każdej z ulic,

c)	wartość podatku VAT od wartości netto wykonania całej usługi oraz dla każdej z ulic. 	
Do obliczenia wartości podatku należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT 
dla usług objętych przedmiotem zamówienia,

d)	wartość brutto wykonania całej usługi oraz dla każdej z ulic, która stanowi sumę wartości netto i wyliczonej od niej wartości podatku VAT,

e)	wyliczone w ten sposób wartość netto, brutto i podatków VAT, należy wpisać 
w odpowiednie miejsce formularza ofertowego jako cenę netto, brutto i podatek VAT.

Wszystkie ceny i wartości wpisywane w formularzu ofertowym i wycenie prac należy podać w PLN (złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

18.5.	Zakłada się, że wykonawca w cenie oferty uwzględnił, wszystkie dane udostępnione przez Zamawiającego oraz warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie.

19.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym 
a wykonawcą, prowadzone będą w PLN.

20.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

20.1.	Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

1.	cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów - 60% (pkt),

2.	doświadczenie Inspektora Koordynatora w nadzorowaniu zadań realizowanych w systemie zaprojektuj i wybuduj  (oznaczenie D) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40% (pkt),

20.2.	Sposób oceny ofert:

1.	Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa UPZP, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.	Ocenie według kryteriów, o których mowa w pkt.20.1 SIWZ, poddane zostaną jedynie oferty nieodrzucone.

3.	Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryteria oceny ofert, przyznając każdej 
z nich ilość punktów obliczoną następująco:

1)	opis kryterium cena:

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny oferty brutto za wykonanie zamówienia zadeklarowanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym.

W tym kryterium najtańsza oceniana cena brutto może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

Pozostałym cenom brutto zawartym w ofertach przyznane zostaną punkty (C) obliczone wg poniższego wzoru:

| C = | Cmin Co | x | 60 pkt |
| --- | --- | --- | --- |

Gdzie :

C –liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium cena,

Cmin – najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert,

Co – cena ocenianej oferty,

Przyznane punkty wg wzoru zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

2)	opis kryterium doświadczenie Inspektora Koordynatora w  nadzorowaniu  zadań realizowanych w systemie zaprojektuj i wybuduj

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ilości wskazanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym nadzorów nad zadaniami,  z których każde odrębnie polegało na zaprojektowaniu, a następnie budowie lub przebudowie dróg lub ulic (zaprojektuj i wybuduj) w klasie funkcjonalnej min D o łącznej wartości robót w jednym zamówieniu co najmniej 1,00 mln PLN brutto, na którym osoba skierowana przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia na stanowisko Inspektora Koordynatora pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu lub Dyrektora Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Dyrektora Kontraktu lub na równoważnym stanowisku, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania.

W kryterium doświadczenie Inspektora Koordynatora w nadzorowaniu zadań realizowanych w systemie zaprojektuj i wybuduj  ocenie będą podlegały max. 4 zadania, wskazane przez wykonawcę w formularzu ofertowym w oparciu 
o oświadczenie osoby skierowanej na stanowisko Inspektora Koordynatora o posiadanym doświadczeniu zawodowym, spełniającym wyżej opisane warunki określone przez Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga składania wraz z ofertą tego oświadczenia.

W przypadku wskazania większej ilości zadań niż 4 do oceny w przedmiotowym kryterium Zamawiający uwzględni 4 zadania wskazane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Ilość zadań wskazanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym oraz zakres informacji wskazanych w poszczególnych zadaniach nie podlegają uzupełnieniu.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Ilość punktów (D) w tym kryterium zostanie przyznana następująco:

- wykazanie 0 zadań spełniających ww. warunki Zamawiającego - 0 pkt,

- wykazanie 1 zadania spełniającego ww. warunki Zamawiającego - 10 pkt.

- wykazanie 2 zadań spełniających ww. warunki Zamawiającego - 20 pkt.

- wykazanie 3 zadań spełniających ww. warunki Zamawiającego - 30 pkt.

- wykazanie 4 zadań spełniających ww. warunki Zamawiającego - 40 pkt.

3)	za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów, wyliczoną zgodnie z wzorem: P = C + D, gdzie:

P –	łączna liczba punktów oferty ocenianej,

C –	liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,

D –	liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie Inspektora Koordynatora w nadzorowaniu zadań realizowanych w systemie zaprojektuj 
i wybuduj

4)	jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

20.3.	Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom UPZP oraz SIWZ i została uznana jako najkorzystniejsza spośród ofert nieodrzuconych, w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

21.	Informacje dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej określonej w art. 91a ust. 1 UPZP.

22.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty częściowej w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

22.1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wykonuje czynności zgodnie z zapisami art. 92 UPZP.

22.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 UPZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów, jeżeli zaistnieją okoliczności określone w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a lub pkt 3 UPZP.

22.3.	Wybrany wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty i uprawomocnieniu się wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania Umowy. Podpisanie Umowy nastąpi nie później niż w piątym dniu roboczym od dnia uprawomocnienia się wyniku postępowania. Czas ten wykonawca przeznacza na uregulowanie formalności związanych z zawarciem Umowy.

22.4.	Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w pkt. 23 SIWZ i dostarczyć Zamawiającemu, potwierdzenie jego wniesienia.

22.5.	Jeżeli jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta złożona przez:

a)	wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, to przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej),

b)	spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego spółka zobowiązana jest przedstawić Zamawiającemu uprawnienie do zaciągania zobowiązań wynikających z przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią art. 230 Kodeksu spółek handlowych, o ile dotyczy.

22.6.	Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usług. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

22.7.	Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu harmonogram płatności (wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik do wzoru Umowy) i uzyskać akceptację Zamawiającego.

22.8.	Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 UPZP.

23.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

23.1.	Na podstawie art. 147 ust. 1 UPZP Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które może być wnoszone według wyboru wykonawcy, w jednej lub kilku formach, określonych w art. 148 ust. 1 UPZP.

23.2.	Dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien reprezentować bezwarunkową gwarancję, płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego, bowiem tylko taka zabezpiecza interes Zamawiającego w sposób jednoznaczny i bez żadnych wątpliwości. Gwarancja nie może być w zakresie jej zastosowania bardziej uciążliwsza dla Zamawiającego niż alternatywna forma pieniężna, tym samym powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem, powinna być nieodwołalna i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancja (zgodnie z zapisami wzoru Umowy – załącznika do SIWZ),

- gwarantowaną kwotę w PLN,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty kwoty zabezpieczenia nieodwołalnie 
i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) zawierające oświadczenie, że kwota zabezpieczenia jest mu należna na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez dającego zlecenie (Wykonawcę),

- termin wypłaty kwoty gwarancji nie powinien przekraczać 14 dni od dnia otrzymania wezwania do wypłaty.

- wszelkie spory mogące wynikać z gwarancji (poręczenia) będą rozstrzygane przez
Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego (beneficjenta gwarancji).

23.3.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.)

Nr konta 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416

z adnotacją: ZABEZPIECZENIE - „Zarządzanie i nadzór nad zadaniem: „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj i wybuduj- Część 2 - Budowa ulic:  Kapliczna, Łubinowa i Siewna”.

23.4	Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być wystawione 
na Zamawiającego - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 
ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz.

23.5.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

23.6.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 
i będzie zwrócone lub zatrzymane, zgodnie z art. 151 UPZP oraz art. 148 ust. 5 UPZP 
w przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu.

24.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

24.1.	Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze Umowy.

24.2.	Wzór umowy spełnia wymogi prawa polskiego.

24.3.	Umowa zostanie zawarta z zachowaniem przepisów Działu IV UPZP.

25.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia

25.1.	Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów UPZP, przysługują środki ochrony prawnej.

25.2.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 UPZP.

25.3.	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami UPZP czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie UPZP, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 UPZP.

25.4.	W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w UPZP dla tej czynności.

25.5.	Na czynności, o których mowa w pkt 25.4, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 UPZP.

25.6.	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Zgodnie z art. 180 ust. 2 UPZP, w niniejszym postępowaniu, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- opisu przedmiotu zamówienia,

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego,

5) wyboru oferty najkorzystniejszej

25.7.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

25.8.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (adres: Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska, strona internetowa: www.uzp.gov.pl) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu.

25.9.	Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać sie z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż  Zamawiający mógł zapoznać sie z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks nr 052 582 27 77 – Sekretariat Zamawiającego, e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl).

25.10.	Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 UPZP zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane 
w inny sposób.

25.11.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

25.12.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt  25.11. SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

25.13.	Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia 
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia,

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający, nie opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

25.14.	Zasady postępowania po wniesieniu odwołania, zostały określone w Dziale VI UPZP.

25.15.	Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

25.16.	Skargę wnosi się do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

25.17.	Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

25.18.	Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

25.19.	Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

26.	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.

27.	Załączniki do SIWZ

- wzór Umowy – załącznik Nr 1,

- wzór formularza ofertowego – załącznik Nr 2,

- wzór wyceny usługi – załącznik Nr 3,

- wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do  wykluczenia– załącznik Nr 4,

- wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP – załącznik Nr 5,

- wzór wykazu wykonanych usług – załącznik Nr 6,

- wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 	
zamówienia publicznego	– załącznik Nr 7,

- opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik Nr 8,

- Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU)- dla każdej ulicy oddzielnie (Kapliczna, Łubinowa i Siewna)

Wyżej wymienione dokumenty są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.zdmikp.bydgoszcz.pl, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Umowa (wzór) Nr …………../2018

zawarta w Bydgoszczy w dniu ………………………………………. roku  pomiędzy:

- Miastem Bydgoszcz, z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63, 
w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 
w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a, 85-844 Bydgoszcz, reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

na postawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zwanym dalej „Zamawiającym”, 	a

# ……………………………………………………………………….......................……………

# reprezentowanym przez:

# ................................................ .................... ..........................zwanym dalej „Wykonawcą”,

# - (łącznie zwani Stronami), w następstwie wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 
(Nr sprawy 046/2018) przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

# § 1.

Przedmiot Umowy

      - W ramach Umowy, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, usługi polegające na zarządzaniu i nadzorze nad projektem pn.: „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj i wybuduj- Część 2 – Budowa ulic: Kaplicznej, Łubinowej i Siewnej.

- Integralną częścią Umowy są następujące dokumenty:

1) Opis przedmiotu Zamówienia (OPZ) z załącznikami stanowiący Załącznik Nr 1 do Umowy,

2) Kopia Oferty Wykonawcy wraz z Wyceną usługi, stanowiąca załącznik Nr 2 do Umowy,

3) Harmonogram płatności, stanowiący załącznik Nr 3 do Umowy,

4) Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowiąca załącznik Nr 4  do Umowy,

- Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, stanowiący załącznik Nr 5 do Umowy,

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (z wyłączeniem zał. Nr 1, 2, 3, 6, 9  do SIWZ), stanowiąca załącznik Nr 6 do Umowy,

- Wykaz Podwykonawców, stanowiący załącznik Nr 7 do Umowy (o ile dotyczy).

- Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię umowy zawartej z Wykonawcą robót z załącznikami.

- Do zakresu prac objętych Umową należy w szczególności:

- nadzór nad realizacją oraz weryfikacja dokumentacji projektowej

- zarządzanie  i nadzór nad realizacją robót budowlanych,

- kontrola kosztów inwestycji i rozliczenie inwestycji,

- kontrolne badania laboratoryjne.

- Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym oraz personelem dla wykonania przedmiotu Umowy, a także zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem szczególnej staranności, w dobrze rozumianym interesie Zamawiającego.

§ 2.

Terminy realizacji Umowy

1.Czas realizacji przedmiotu umowy na podstawie umów zawartych z Wykonawcami zadania w

trybie zaprojektuj i wybuduj ustala się następująco:

  - Dla ulicy Kaplicznej - do dnia 28.02.2020 r., w tym:

    - Pełnienie nadzoru w okresie realizacji zadania: do dnia 30.12.2019 r.

    - 2 miesiące na końcowe rozliczenie kontraktu i czynności odbiorowe

  - Dla ulic Łubinowej i Siewnej - do dnia 25.03.2020 r., w tym:

    - Pełnienie nadzoru w okresie realizacji zadania: do dnia 25.01.2020 r.

    - 2 miesiące na końcowe rozliczenie kontraktu i czynności odbiorowe

- Czas, o którym mowa w ust. 1, może zostać na wniosek Zamawiającego wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania prac, nad którymi sprawowany będzie nadzór i potrzeb Zamawiającego związanymi z nadzorem inwestorskim, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, deklarując realizację Umowy także w tak zmienionym czasie.

§ 3

Podwykonawstwo

*zostanie dostosowany do treści złożonej oferty

- Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania  kluczowych części zamówienia na usługi, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 UPZP. W pozostałym zakresie deklaruje realizację umowy w zgodnie z oświadczeniem zawartym woświadczeniu, wykonuje zamówienie z udziałem/bez udziału podwykonawców.* Wykonawca wykonuje zamówienie przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie :…….………………………………………………

Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podaje Zamawiającemu (o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usług. Wszelkie informacje o Podwykonawcach zawarte są w wykazie, stanowiącym załącznik do Umowy.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, musi być uzasadniona na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 UPZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 UPZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

§ 4.

Personel i sprzęt Wykonawcy

- Do wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest skierować osoby, gwarantujące właściwą jakość usług, o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia, nie mniejszych niż określone w SIWZ dla Inspektora. Wszelkie informacje dotyczące Inspektora Koordynatora biorącego udział w realizacji zamówienia zawarte są w wykazie, stanowiącym załącznik do Umowy.

- Zmiana osoby, skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 1, może nastąpić pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę, na dane stanowisko następca spełniać będzie warunki w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne w SIWZ lub OPZ i nie mniejsze niż wskazane w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

- Wykonawca przystępując do realizacji Umowy oświadcza, że dysponuje personelem niezbędnym do poprawnej realizacji zamówienia, gwarantującymi właściwą jakość usług, o określonych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia.

- Personel Wykonawcy lub poszczególni członkowie Personelu, przystąpią do wykonywania obowiązków w terminach ściśle powiązanych z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy Zadania nadzorowanej inwestycji.

- Wykonawca zorganizuje swoje biuro zgodnie z zapisami OPZ. Wykonawca zobligowany jest także zapewnić własnemu Personelowi wszelkie warunki i środki, w tym środki transportu i łączności, wymagane do sprawnego i należytego wykonywania Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany tak zorganizować pracę swojego personelu, aby uwzględnić rzeczywisty czas pracy Wykonawcy Dokumentacji Projektowej/Robót, w stopniu zapewniającym należyte wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających zarówno z obowiązującego prawa, jak i Umowy. Wykonawca musi uwzględnić także ryzyko związane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy Wykonawcy Prac Projektowych/Robót, zmniejszenie/zwiększenie intensywności prac w pewnych okresach).

- Zamawiający może wystąpić z pisemnym, uzasadnionym wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy.

§ 5.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wykonawcy za sprawowanie nadzoru i wykonywanie czynności przewidzianych Umową, zgodnie z ofertą Wykonawcy do kwoty netto ……………….. PLN oraz podatek VAT w wysokości …..% w kwocie ………PLN, to jest brutto …………….. PLN, pomniejszoną proporcjonalnie o kwotę wynikającą z ilości dni, w których Wykonawca nie świadczył ww. usług do kwoty …………… (tj . np. dla ulicy Kaplicznej 16 miesięcy minus ilość dni poniżej 16 miesięcy) w tym:

- dla ulicy Kaplicznej za 16* miesięcy:  do kwoty netto …………… PLN oraz podatek VAT w wysokości …..% w kwocie ………………. PLN, to jest brutto ………………… PLN.

- dla ulicy Łubinowej za 17* miesięcy: do kwoty netto …………… PLN oraz podatek VAT w wysokości …..% w kwocie ……………. PLN, to jest brutto …………………….. PLN.

- dla ulicy Siewnej za 17* miesięcy: do kwoty netto ……………….. PLN oraz podatek VAT w wysokości …..% w kwocie ………………. PLN, to jest brutto ………………….. PLN.

*Faktyczne okresy pełnienia nadzoru zostaną określone dla każdej ulicy odrębnie jako różnica miesięcy od dnia podpisania umowy do terminów wskazanych w §2 Umowy.  W celu możliwości porównania ofert Zamawiający  zamieścił w druku wyceny  przewidywany czas realizacji zamówienia. Dla ulicy Kaplicznej 16 miesięcy, dla ulic Łubinowej i Siewnej 17 miesięcy.

Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie określona jako iloczyn liczby faktycznego pełnienia nadzoru i miesięcznego wynagrodzenia zadeklarowanego przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za miesiąc wykonywania czynności przewidzianych Umową zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Ofercie wynosi:

- dla ulicy Kaplicznej: netto ………………….. PLN oraz podatek VAT w wysokości …..% w kwocie ……………………..PLN, to jest brutto …………………….. PLN.

- dla ulicy Łubinowej: netto ………………….. PLN oraz podatek VAT w wysokości ….% w kwocie ……………………..PLN, to jest brutto …………………….. PLN.

- dla ulicy Siewnej: netto ………………….. PLN oraz podatek VAT w wysokości ….% w kwocie ……………………..PLN, to jest brutto …………………….. PLN.

- W przypadku konieczności wykonywania umowy ponad czas wskazany w §2 ust. 1,  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za każdy miesiąc w kwocie ryczałtowej dla poszczególnych ulic – zgodnie z ust. 2. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie realizował umowy przez okres pełnego miesiąca, wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy zostaje naliczone proporcjonalnie do ilości i czasu wykonanych prac do dnia zakończenia.

§ 6

Dokumentacja

- Wykonawca jest zobowiązany sporządzać na bieżąco dokumentację związaną z realizacją Umowy w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiającego.

- Dokumentację opracowaną przez Wykonawcę, a także otrzymaną od Wykonawcy Zadania lub Zamawiającego lub innych stron Wykonawca jest zobowiązany skompletować i przekazać Zamawiającemu po zakończeniu realizacji umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić do wglądu wszystkie dokumenty związane z realizacją umowy oraz zezwolić na wykonanie kopii tych dokumentów.

§ 7

Raporty

- Wykonawca jest zobowiązany sporządzić w czasie realizacji Umowy w poniższym zakresie oraz terminach, następujące raporty z postępu prac opracowane oddzielnie dla każdej ulicy wskazanej w §1 Umowy:

- raporty otwarcia sporządzone po protokolarnym przejęciu przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy w terminie do 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy:

  - materiałów wyjściowych  - zawierający uwagi zaopatrzone w propozycję rozwiązań, po dokonaniu analizy przekazanej dokumentacji oraz przeprowadzonej wizji w terenie, na którym prowadzone będą roboty budowlane – dla etapu sporządzania dokumentacji projektowej

  - terenu budowy – zawierający komentarz dotyczący ogólnej organizacji Kontraktu na czas prowadzenia robót budowlanych, dokumentacji projektowej (w tym uzyskanych decyzji administracyjnych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia itp.) oraz problemów, jakie wynikły w początkowym okresie realizacji Kontraktu – dla etapu robót budowlanych

2) raporty miesięczne sporządzane w okresie realizacji prac projektowych/robót, w ciągu 10 dni od zakończenia miesiąca, którego dany raport dotyczy, opracowany na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Umowy.

3)  raporty techniczne informujące o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Raport techniczny zostanie opracowany w przypadku wystąpienia poważnych zmian w dokumentacji projektowej na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Umowy.

4) raporty końcowe w terminie do 30 dni od wystawienia protokołów odbioru końcowego prac projektowych/robót opracowany na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Umowy.

2.	Zatwierdzając raporty opracowane i dostarczone przez Wykonawcę, Zamawiający potwierdza wykonanie usług w danym okresie zgodnie z Umową.

- W terminie 7 dni od otrzymania raportu otwarcia i raportów miesięcznych, a 14 dni od otrzymania raportu końcowego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji dotyczącej otrzymanych raportów, podając uzasadnienie swojej decyzji w przypadku ich odrzucenia lub żądania zmian.

- Jeżeli raport wymaga zmiany, Zamawiający określi termin wprowadzenia zmian.

- Raporty uznaje się za przyjęte przez Zamawiającego, jeżeli nie zgłosi swoich uwag do raportów 
w terminach określonych w ust. 3.

§ 8.

Rozliczenie

Ustala się następujące zasady rozliczania kosztów wykonania zamówienia:

  - Rozliczenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu odbywają się w terminach miesięcznych na koniec każdego miesiąca do zakończenia robót budowlanych. Pozostałą część wynagrodzenia Wykonawca rozliczy jedną fakturą po końcowym rozliczeniu kontraktu,

  - Rozliczenie odbywać się będzie oddzielnie dla każdej ulicy wskazanej w §1 Umowy.

  - Wartość brutto wszystkich faktur wystawionych w ramach całego zakresu nie może być wyższa niż wartość brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 z zastrzeżeniem § 5 ust. 3,

  - Po zsumowaniu wartości brutto wszystkich faktur, wartości wynikające z zaokrągleń matematycznych nie mogą powodować przekroczenia wartości brutto całego zadania. 
W sytuacji przekroczenia kwoty umownej brutto po zsumowaniu wszystkich faktur, Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia odpowiedniej  faktury korygującej,

  - Podstawą do wystawienia faktury za dany okres rozliczeniowy będzie protokół odbioru podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego,

  - Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę należy podać następujące dane:

nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63,

odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz.

  - Należności Wykonawcy będą regulowane w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Płatnika.

  - Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za naruszenie terminu płatności.

  - Zamawiający może, w drodze pisemnego powiadomienia Wykonawcy, wstrzymać w całości lub w części płatności należne Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie wypełnił jakiegokolwiek warunku, za który Wykonawca jest odpowiedzialny na podstawie Umowy, a który w opinii Zamawiającego, koliduje lub grozi zakłóceniem prawidłowej realizacji inwestycji lub Umowy.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie realizował umowy przez okres pełnego miesiąca, wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy zostaje naliczone proporcjonalnie do ilości i czasu wykonanych prac do dnia zakończenia.

  - Fakturę za ostatnie dwa miesiące wykonywania Umowy, Wykonawca wystawi po przeprowadzeniu końcowego rozliczenia kontraktu.

§ 9.

Przedstawiciele Stron i pełnomocnictwa

- Przedstawicielami Stron w sprawie wykonania niniejszej Umowy będą:

- ze strony Zamawiającego:...............................................................................................

- ze strony Wykonawcy: ................………………………………………………………….

- Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw, niezbędnych do realizacji Umowy, 
w szczególności do działania w jego imieniu i na jego rzecz jako przedstawiciel Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą Zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj. Każda zmiana pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej.

- Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą, w tym przekazywał pozyskane informacje, niezbędne do realizacji.

§ 10.

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie od rozpoczęcia do dnia zakończenia Umowy, do utrzymania ciągłości umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w kwocie nie mniejszej niż 300.000,00 PLN i do opłacania związanych z tym opłat.

- W ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy, Wykonawca przedłoży kopię umowy ubezpieczenia oraz dowód opłacenia składki, a do końca trwania umowy ubezpieczenia, kopię kolejnej umowy ubezpieczenia oraz opłacenia składki. Naruszenie tych obowiązków stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, a także stanowi podstawę obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1.000,00 PLN, za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu kopii umowy lub dowodu opłacenia składki ubezpieczenia.

§ 11.

Autorskie prawa majątkowe dotyczące dokumentów powstałych przy realizacji Umowy

- Autorskie prawa majątkowe do wszystkich dokumentów i utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy oraz w ramach przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia powstałych przy realizacji Umowy, z chwilą ich przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu, zostaną automatycznie, przeniesione na Zamawiającego w zakresie wszystkich pól eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w następującym zakresie :

- użytkowania utworów/dokumentów na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,

- utrwalenie utworów/dokumentów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blu-ray, pendrive, itd.);

- zwielokrotnianie utworów/dokumentów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- wprowadzania utworów/dokumentów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

- wyświetlanie, publiczne odtwarzanie dokumentu/utworu;

- nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;

- nadawanie za pośrednictwem satelity;

- reemisja;

- wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór/ dokument utrwalono;

- wykorzystanie w utworach multimedialnych;

- wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu/dokumentu do celów promocyjnych i reklamy oraz w postępowaniach sądowych i sporach pozasądowych;

- wprowadzanie zmian, skrótów;

- sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora;

- publiczne udostępnianie utworu/dokumentu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów/dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie określonym w ust. 1 oraz ust. 4.

- Z chwilą przekazania nośników utworów/dokumentów Zamawiającemu, nabywa on także własność przekazanych egzemplarzy utworów/dokumentów, na których utwory/ dokumenty te zostały utrwalone.

- W ramach wynagrodzenia oraz w zakresie określonym w ust. 1, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów/dokumentów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami – tj. udziela Zamawiającemu prawa zależnego.

- Po zakończeniu Umowy lub po rozwiązaniu Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie utwory/dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy. Wykonawca zatrzyma kopie dokumentów, o których mowa wyżej i zobowiąże się, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory/ dokumenty przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 12.

Odpowiedzialność

- Wykonawca pokryje Zamawiającemu wszelkie szkody, wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz poniesie z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego i osób trzecich z uwzględnieniem punktu 6 OPZ.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody po stronie Zamawiającego, jeśli te powstałyby z winy Zamawiającego lub były następstwem siły wyższej.

- Wykonawca odpowiada za naruszenie obowiązków Umownych na zasadach Kodeksu cywilnego

§ 13.

Kary umowne

- Strona narusza postanowienia Umowy, jeśli nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy.

- W przypadku zaistnienia naruszenia postanowień Umowy, Strona wobec której dokonano takiego naruszenia jest uprawniona do kary umownej lub odstąpienia od Umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszeń.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości podjętego nieprawnie zobowiązania za każdy przypadek :

- podjęcia jakiegokolwiek zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taką konieczność;

- podjęcia jakiejkolwiek decyzji zwiększającej zobowiązania, w szczególności dokumentu stanowiącego podstawę płatności dla Wykonawcy Zadania, które naraziło Zamawiającego na jej nienależne dokonanie;

- przekroczenia uprawnień określonych w Umowie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- 1000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, w przedłożeniu raportów określonych w § 7 lub za    nieterminowe wprowadzanie do nich uwag Zamawiającego,

- 1000,00 PLN za każdy dzień zwłoki w podjęciu pracy przez członka Personelu Wykonawcy w stosunku do terminu, jaki dla rozpoczęcia pracy przez danego eksperta może wyznaczyć Zamawiający w oparciu o postanowienia Umowy, Ofertę Wykonawcy z załącznikami,

- 1000,00 PLN za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności na budowie Inspektora Koordynatora lub Inspektorów Nadzoru oraz za każdorazową nieobecność Inspektora Koordynatora na naradach koordynujących prace projektowe.

- 1000,00 PLN  za nieobecność Inspektora Koordynatora na naradach Zespołu ds. Warunków i Oceny Dokumentacji Projektowej.

- 1000,00 PLN  za każdy dzień zwłoki w podjęciu pracy przez członka Personelu Wykonawcy w stosunku do terminu, jaki dla jego działania wyznaczyły terminy wynikające z umowy z Wykonawcą Zadania,

- 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 Umowy, z powodu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub tak samo z powodu rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Kara przewidziana w § 10 ust 2 Umowy.

- Kary umowne liczone będą dla każdej ulicy odrębnie.

- Strona zobowiązana do zapłaty kary, zapłaci ją w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty. W przypadku, gdy Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kar umownych, to może należną mu kwotę potrącić z wymagalnej płatności należnej Wykonawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo, dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14.

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli:

- Wykonawca, po trzykrotnych upomnieniach Zamawiającego, nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy;

- Wykonawca nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek;

- Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny odmawia lub zaniedbuje wykonywania poleceń wydawanych przez Zamawiającego

- w ciągu 30 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia.

- Zamawiający poświadczy, w terminie 30 dni, od dnia odstąpienia od Umowy, wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia na dzień odstąpienia.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 15.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. kwotę w wysokości __________ (słownie: _________ ) PLN, w formie _____________ (w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu * – formach dopuszczonych 
w art. 148 ust 1 UPZP).* obliczonej proporcjonalnie do kwoty będącej przedmiotem umowy .

- Zabezpieczenie zdeponowane jest u Zamawiającego (zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zdeponowane będzie w banku Zamawiającego*) na czas trwania Umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy i obejmuje okres realizacji Umowy, o który mowa w § 2 Umowy.

- Jeśli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie wniesione w formie innej niż pieniężna, to w przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o okres wynikający z przedłużenia terminu realizacji Umowy.

- W trakcie Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Koszty uzyskania zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

§ 16.

Rozwiązywanie sporów

  - Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania sporów przez Strony, które mogą powstać pomiędzy nimi na gruncie Umowy.

  - Językiem właściwym w przypadku rozwiązywania sporu jest język polski.

  - W przypadku nieosiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny w Bydgoszczy.

§ 17.

Zmiany Umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, wymagają zgody Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, oraz określonych w niniejszej Umowie.

- Poza innymi przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

  - wystąpienia siły wyższej. Przez „siłę wyższą” na potrzeby niniejszej Umowy, uznaje się zdarzenie zewnętrzne, którego nie można przewidzieć, ani mu zapobiec środkami zwykłymi lub zabezpieczyć się przed nim. W szczególności przez siłę wyższą rozumieć się będzie takie zdarzenia jak: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, działania wojenne, akty terrorystyczne, zamieszki, czy strajki;

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy lub świadczenia Stron;

  - gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem przebiegu realizacji umowy 
z Wykonawcą Zadania co może wpłynąć na zakres, cenę lub termin realizacji niniejszej Umowy;

  - gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem ewentualnego odstąpienia 
od umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Zadania przed ukończeniem robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania niniejszej Umowy (zmniejszenie zakresu prac, obniżenie wynagrodzenia) i obowiązków Wykonawcy do zaistniałej sytuacji lub koniecznością skrócenia okresu realizacji Umowy,

  - zmiana ceny realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od stron Umowy:

          - zmiana wysokości stawki VAT, w zakresie wynikającym ze zmiany przepisów prawa, kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana wedle zasady: Wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Strony ustalą protokolarnie wartość usług wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do usług wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT;

          - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na postawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnianych do realizacji Umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany);

          - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot Umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany) - skutkujące  odpowiednią i proporcjonalną zmianą wynagrodzenia Wykonawcy;

  - zmiana ceny realizacji zamówienia, w przypadku przedłużających się robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru,

  - zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku przedłużających się robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru.

- Zmiana Personelu lub Podwykonawcy zaakceptowana przez Zamawiającego nie stanowi zmiany postanowień Umowy.

- O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Strony powiadamiają się pisemnie. Zmiany takie nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.

§ 18.

Przelew, cesja

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać cesji, przelewu, sprzedaży lub zastawiania wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej.

§ 19.

Staranność Wykonawcy, poufność

      - Strony oraz osoby, którymi przy wykonywaniu Umowy się posługują, nie mogą bez upoważnienia wzajemnego upubliczniać  wiedzy o treści Umowy, ani żadnych dokumentów 
i informacji na temat jej realizacji.

      - Wykonawca powinien zawsze działać lojalnie i bezstronnie, jako sumienny doradca Zamawiającego, w dobrze rozumianym interesie Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz 
z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie.

      - Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej Umowy.

      - Wykonawca i jego personel będzie przestrzegać klauzuli poufności w trakcie realizacji Umowy i po jej zakończeniu. Z uwagi na powyższe, z wyjątkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie przekaże jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej informacji wymagającej poufności i nie poda jej do wiadomości publicznej.

§ 20

RODO powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy jako administrator danych osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO, prawa krajowego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.

- ZDMiKP powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

- Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe 
z kategorii: mieszkańców Miasta Bydgoszczy, pracowników ZDMiKP i innych osób fizycznych, do których dostęp Wykonawcy jest niezbędny do realizacji Umowy, w szczególności są to takie dane osobowe jak : imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencji, adres e-mail i numer telefonu.

- ZDMiKP upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w formie papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

- Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby upoważnione przez Wykonawcę, o których mowa w art. 29 RODO oraz zapoznanych 
z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

- Powierzenie danych osobowych przez Wykonawcę oraz osoby upoważnione przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 5 będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie ZDMiKP. Za udokumentowane polecenie ZDMiKP uznaje się zadania zlecone do wykonania 
w ramach Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych  w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, a w szczególności przestrzegania przepisów art. 32 RODO  w zakresie stosowania technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa danych osobowych.

- Wykonawca oświadcza, że :

- prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych;

- ma wdrożone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa danych osobowych adekwatne do charakteru, zakresu, kontekstu i celów oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia;

- w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

- Wykonawca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania danych osobowych w poufności oraz sposobów ich zabezpieczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pomocy ZDMiKP w zakresie :

- realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;

- zapewniania realizacji obowiązków wynikających z art. 32-36 RODO.

- Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. Wykonawca nie może przetwarzać danych w innym celu niż określony w niniejszej Umowie.

- W sytuacji naruszenia przez Wykonawcę postanowień dot. powierzenia danych, w zakresie celów i sposobów przetwarzania, o którym mowa w ust. 2, staje się on administratorem powierzonych niniejszą Umową danych w odniesieniu do tego przetwarzania.

- ZDMiKP wyraża ogólną zgodę na to, by Wykonawca korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego w zakresie przedstawionym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie ZDMiKP o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym ZDMiKP możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

- ZDMiKP wnosi sprzeciw wobec dalszego powierzenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Wykonawcy o planowanym dalszym powierzeniu. Brak sprzeciwu ZDMiKP w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o planowanym dalszym powierzeniu jest równoznaczne ze zgodą ZDMiKP na dalsze powierzenie.

- Dalsze powierzenie przetwarzania przez Wykonawcę podmiotowi przetwarzającemu, 
o którym mowa w ust. 13 wymaga formy pisemnej. Zawarta umowa musi zawierać wszystkie zobowiązania określone  w niniejszym paragrafie oraz precyzować: czas, charakter i cel przetwarzania danych z uwzględnieniem zakresu (lub kategorii) dalsze powierzonych danych osobowych.

- Wykonawca odpowiada za działania podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w ust. 13 jak za własne.

- Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 12 godzin po stwierdzeniu naruszenia, do poinformowania ZDMiKP o naruszeniu ochrony powierzonych danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia ZDMiKP, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych w terminie 3 dni od dnia wpłynięcia żądania.

- ZDMiKP ma prawo przeprowadzania kontroli zastosowanych przez Wykonawcę sposobów ochrony powierzonych danych osobowych, a Wykonawca ma obowiązek umożliwienia ZDMiKP przeprowadzenia takiej kontroli.

- Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych 
w wyniku kontroli przeprowadzonych przez ZDMiKP.

- Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada niniejsza Umowa, lub gdy działał poza zgodnymi 
z prawem instrukcjami ZDMiKP lub wbrew tym instrukcjom.

- Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę, gdy Wykonawca :

- wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową :

- nie zastosował się do zaleceń dotyczących poprawy zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

- Po zakończeniu Umowy, Wykonawca adekwatnie do woli ZDMiKP, niezwłocznie zwróci lub dokona zniszczenia powierzonych mu danych osobowych, wszelkich dokumentów powstałych w czasie ich przetwarzania oraz wszelkich kopii zawierających powierzone do przetwarzania dane osobowe, w sposób uniemożliwiający ich późniejsze odtworzenie, z zastrzeżeniem ust. 25.

- Wykonawca ma prawo przetwarzać dane osobowe nawet po zakończonej Umowy, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 21

      - Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności Inspektora Koordynatora,   oraz osoby wykonujące czynności administracyjno-biurowe będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy pracę umowy w rozumieniu Kodeksu pracy. W zakresie czynności administracyjno-biurowych, Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. W związku z powyższym osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę.

      - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób określonych w ust 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania umowy.

      - W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w wezwaniu terminie, przedłoży w wyznaczonym terminie wskazane poniżej dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia roboty wskazane w ust. 1:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

i/lub

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z osobami skierowanymi do wykonywania czynności określonych w ust. 1 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniających ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, powinny być możliwe do zidentyfikowania;

i/lub

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

i/lub

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Umowie.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 22.

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

- Załączniki do Umowy stanowią w § 1 ust 2 Umowy.

Podpisy Stron

Zamawiający	                                							Wykonawca

………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

Składając ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania pn.: Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj i wybuduj- Część 2 – Budowa ulic: Kaplicznej, Łubinowej i Siewnej”

przewidujemy następujący harmonogram płatności: (kwoty w  PLN brutto)

Dla ulicy Kaplicznej

|  | za 1 m-c kwota brutto PLN | Realizacja |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 m-c | 2m-c | 3 m-c | 4 m-c | 5 m-c | 6 m-c | 7 m-c | 8 m-c | 9 m-c | 10 m-c |
| Kwota m-cznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota narast. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizacja |
|  | 11 m-c | 12 m-c | 11 m-c | 12 m-c | 13 m-c | 14 m-c |
| Kwota m-cznie |  |  |  |  |  |  |
| Kwota narast. |  |  |  |  |  |  |

Okres rozliczenia kontraktu - 2 miesiące (kwota brutto PLN)

|  | 2 miesiące za rozliczenie kontraktu brutto PLN |
| --- | --- |
| Kwota |  |
| Kwota narastająco |  |

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Dla ulicy Łubinowej

|  | za 1 m-c kwota brutto PLN | Realizacja |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 m-c | 2m-c | 3 m-c | 4 m-c | 5 m-c | 6 m-c | 7 m-c | 8 m-c | 9 m-c | 10 m-c | 11 m-c |
| Kwota m-cznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota narast. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizacja |
|  | 12 m-c | 11 m-c | 12 m-c | 13 m-c | 14 m-c | 15 m-c |
| Kwota m-cznie |  |  |  |  |  |  |
| Kwota narast. |  |  |  |  |  |  |

Okres rozliczenia kontraktu - 2 miesiące (kwota brutto PLN)

|  | 2 miesiące za rozliczenie kontraktu brutto PLN |
| --- | --- |
| Kwota |  |
| Kwota narastająco |  |

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Dla ulicy Siewnej

|  | za 1 m-c kwota brutto PLN | Realizacja |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 m-c | 2m-c | 3 m-c | 4 m-c | 5 m-c | 6 m-c | 7 m-c | 8 m-c | 9 m-c | 10 m-c | 11 m-c |
| Kwota m-cznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota narast. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizacja |
|  | 12 m-c | 11 m-c | 12 m-c | 13 m-c | 14 m-c | 15 m-c |
| Kwota m-cznie |  |  |  |  |  |  |
| Kwota narast. |  |  |  |  |  |  |

Okres rozliczenia kontraktu - 2 miesiące (kwota brutto PLN)

|  | 2 miesiące za rozliczenie kontraktu brutto PLN |
| --- | --- |
| Kwota |  |
| Kwota narastająco |  |

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

O F E R T A

Do:	Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,	 ul. Toruńska 174a, 
85-844 Bydgoszcz,

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, pn.:

Zarządzanie i nadzór nad zadaniem: „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj i wybuduj- Część 2- Budowa ulic: Kapliczna, Łubinowa i Siewna”

Ja/my niżej podpisani :

________________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz:

______________________________________________________________________________*)

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

REGON: _________________________*)	NIP: ________________________*)

*) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum oraz ich Regony i NIP-y)

- Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z załącznikami, w tym: w Opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy:

- za cenę łączną:

brutto :_________________________ PLN, wynikającą z załączonej wyceny usługi;

(słownie:	_________________________________________________________),

podatek VAT: stawka VAT ______ %, kwota _____________________ PLN,

(słownie:	_________________________________________________________),

netto :_________________________ PLN, wynikającą z poniższej wyceny

(słownie:	_________________________________________________________), w tym:

- dla ul. Kaplicznej:

brutto :_________________________ PLN, wynikającą z załączonej wyceny usługi;

(słownie:	_________________________________________________________),

podatek VAT: stawka VAT ______ %, kwota _____________________ PLN,

(słownie:	_________________________________________________________),

netto :_________________________ PLN,

(słownie:	_________________________________________________________),

- dla ul. Łubinowej

brutto :_________________________ PLN,

(słownie:	_________________________________________________________),

podatek VAT: stawka VAT ______ %, kwota _____________________ PLN,

(słownie:	____________________________________________________________),

netto :_________________________ PLN,

(słownie:	_____________________________________________________________),

- dla ul. Siewnej

brutto :_________________________ PLN,

(słownie:	_____________________________________________________________),

podatek VAT: stawka VAT ______ %, kwota _____________________ PLN,

(słownie:	______________________________________________________________),

netto :_________________________ PLN,

(słownie:	_______________________________________________________________),

Uwaga: Wykonawca przed wypełnieniem niniejszego punktu zobowiązany jest zapoznać się z treścią pkt 18.2 SIWZ.

Informujemy zgodnie z art. 91 ust. 3a UPZP, że wybór naszej oferty nie będzie* / będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług.

| W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, cenę tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT . Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a w przypadku towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług również jego symbol PKWiU ……..................………….................................…………………………..** oraz ceny tych towarów lub usług bez podatku od towarów i usług ……….........…………...…….**PLN Art. 91 ust. 3a UPZP, ma zastosowanie w następujących przypadkach: |
| --- |
| - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów | *) TAK | *) NIE |
| - występuje mechanizm odwróconego obciążenia – załącznik nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług | *) TAK | *) NIE |
| - import usług lub import towarów | *) TAK | *) NIE |
| - inny przypadek, jeśli TAK, należy podać podstawę prawną …………………………………………… | *) TAK | *) NIE |

*)	niewłaściwe skreślić,

**)	w przypadku większej ilości towarów i usług prosimy o załącznik ich wykazu na oddzielnym arkuszu

Uwaga!: powyższą tabelę wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty będzie prowadził u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy to Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- w terminach zgodnych z postanowieniami SIWZ i Umowy;

3) deklarujemy, że do realizacji zamówienia do pełnienia funkcji Inspektora Koordynatora skierujemy osobę posiadającą doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu zadań realizowanych w systemie zaprojektuj i wybuduj  spełniających warunki określone w kryterium oceny ofert:

| l.p. | Nazwa zadania, na którym osoba skierowana przez wykonawcę do pełnienia funkcji Inspektora Koordynatora pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu lub Dyrektora Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Dyrektora Kontraktu lub na równoważnym stanowisku, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania realizowanych w systemie zaprojektuj i wybuduj spełniających warunki określone w kryterium oceny ofert: | Zakres zadania (podać: -budowa/przebudowa drogi/ulicy, - klasa funkcjonalna drogi/ulicy, - wartość robót brutto w PLN) | Sprawowana funkcja na zadaniu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

- Do formularza oferty dołączamy następujące dokumenty i oświadczenia:

- wycenę usługi, stanowiącej integralną część oferty,

- dowód wniesienia wadium,

- oświadczenie/a, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia,

- pełnomocnictwo/a *- o ile dotyczy,

- inne *- o ile dotyczy : ___________________________,

*-niewłaściwe  skreślić

(zaleca się przedstawienie spisu dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty)

- Wadium wnieśliśmy w formie/ach _________________w kwocie _______________ PLN,

w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wskazać konto, na które ma ono być zwrócone: Bank________________________ Nr konta __________________________________

- Informujemy, że umocowanie do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynika z dokumentu, który Zamawiający może pobrać z bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, tj.:

1) bazy Krajowego Rejestru Sądowego dostępnej na stronie internetowej
      https://ems.ms.gov.pl/krs/;*

2) bazy Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej na stronie
     internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/;*

3) _____________________________ /jeśli dotyczy to wpisać nazwę oraz adres 
    internetowy innej bazy danych/*

*-niewłaściwe  skreślić

- Dokumenty dołączone do Oferty zawierają * / nie zawierają * informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

*  niepotrzebne skreślić,

Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz dowody na wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zawarte są na stronach _______________ Oferty.

(zaleca się, złożenie ww. dokumentów wraz z dowodami  w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, lub oddzielnie spiąć (zszyć) od pozostałych, jawnych elementów Oferty)

- Oświadczamy, że sposób reprezentacji wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (art.23 ust.2 UPZP):

__________________________________________________________________________

(wypełnieją jedynie wykonawcy wspólnie składający ofertę: np. Konsorcja, spółki cywilne, 
podając nazwę i adres wykonawcy wyznaczonego do ich reprezentowania)

- Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy:

__________________________________________________________________________*)

(wpisać: mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo)

*)  Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 06 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.5003, str. 36):

Mikroprzedsiębiorstwo: to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- Adres Wykonawcy do korespondencji:

na adres :_________________________________________________________________

Nr faxu :	_____________________________________

e-mail :	_____________________________________

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest : ______________________________osiągalną pod Nr tel.: ________________, faxu: _________, e-mail:___________________________, w godz.: od _______ do _______

Data _____________	_____________________________________

(podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………..………………..

(pieczęć Wykonawcy)

WYCENA USŁUGI

Składając ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zarządzanie 
i nadzór nad realizacją zadania pn.: Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj i wybuduj- Część 2 – Budowa ulic: Kapliczna, Łubinowa i Siewna oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższą wyceną:

| LP- | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Cena jednostkowa (ryczałtowa) netto za 1 miesiąc trwania usługi w PLN | Planowany czas trwania usługi w miesiącach | Wartość w PLN kol 3x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ULICA KAPLICZNA Realizacja robót + rozliczenie kontraktu |  | 16 |  |
|  | ULICA ŁUBINOWA Realizacja robót + rozliczenie kontraktu |  | 17 |  |
|  | ULICA SIEWNA Realizacja robót + rozliczenie kontraktu |  | 16 |  |
|  | Razem cena netto w PLN |  |
|  | Podatek VAT …….% |  |
|  | Razem cena brutto w PLN |  |

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

_________________________________
pełna nazwa/firma, adres

NIP/PESEL/KRS

________________________________________

reprezentowany przez:

_________________________________________

imię, nazwisko osoby składającej oświadczenie

_________________________________________

podstawa –dokument upoważniający osobę  do reprezentacji

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej UPZP.

W związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zarządzanie i nadzór nad zadaniem: „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj i wybuduj- Część 2- Budowa ulic: Kapliczna, Łubinowa i Siewna

(nazwa zamówienia)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że:

1. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  pkt 13-22 UPZP;

3. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 UPZP;

4. zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……….. UPZP. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 UPZP podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że:

1. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………..

………………………………………………………………………………………………………, w następującym zakresie: ……………………………………………………………………….

2. w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia;

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POWIERZENIEM WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM (na zasobach których nie polegam w celu wykazania spełniania warunków udziału)

Oświadczam, powierzam następujące zakresy zamówienia następującym podwykonawcom:

………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………..………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

wskazać podmiot (nazwę, adres, NIP, Regon nr KRS- o ile dotyczy )określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że

wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……….…. dnia ………….……. r.

(miejscowość),

……………………………………………………

(podpis czytelny lub podpis i stempel imienny osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca:  ___________________________

(czytelna nazwa i adres wykonawcy)

Oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) – dalej UPZP

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, składając Ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:

Zarządzanie i nadzór nad zadaniem: „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj i wybuduj- Część 2- Budowa ulic: Kaplicznej , Łubinowej i Siewnej

oświadczam, że:

** 	nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów/Dz. U. z 2018 r.  poz.  798/, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP,

** 	przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów/Dz. U. z 2018 r. poz. 798, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP, co następujący wykonawca/y:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Data ____________	_____________________________________

(podpis wykonawcy)

* - nie potrzebne skreślić

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji Zamawiającego, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

Oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

UWAGA:

- Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej innej niż wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu, to składa oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej i nie wypełnia tabeli.

- Jeżeli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej co wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu, to składa oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej i wypełnia tabelę, podając dane tych wykonawców. 	
W tym przypadku wraz z oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu.

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykonawca:  ___________________________

(czytelna nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

| WYKAZ WYKONANYCH USŁUG |
| --- |
| L.P. | Podać podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane (nazwa i adres) | Nazwa świadczonej usługi / miejsce wykonania | Data wykonania (dzień; miesiąc; rok) | Wskazać i podać usługi, które spełniają wymogi określone w pkt 10.3.3.1) SIWZ | Dowody wykonania stanowi załącznik nr ... | Podmiot, który wykonał usługę (Wykonawca/ Podmiot udostępniający swoje zasoby) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr ...... |  |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr ...... |  |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr ...... |  |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr ...... |  |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr ...... |  |

Data ____________		_____________________________________

(podpis wykonawcy)

W wykazie, wykonawca winien przedstawić informacje, które pozwolą Zamawiającemu jednoznacznie potwierdzić spełnianie warunku opisanego w pkt. 10.3.3.1) SIWZ.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia, Wykaz podpisuje pełnomocnik do reprezentowania wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Druk do powielenia w zależności od potrzeb.

Załącznik nr 7 do SIWZ

Wykonawca:  ___________________________

(czytelna nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

| WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO |
| --- |
| Lp. | Wyszczególnienie osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: Informacje należy przedstawić zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie osób, opisanym w pkt 10.3.3.2) SIWZ, podając: - wskazanie osoby – imię i nazwisko, - zakres wykonywanych czynności, np. Inżynier Kontraktu/ (...), - kwalifikacje zawodowe, uprawnienia– posiadane uprawnienia budowlane (branża/specjalność), nr uprawnień i datę ich uzyskania (dzień/miesiąc/rok), - doświadczenie zawodowe – okres w kierowaniu budową lub robotami z podaniem branży robót, liczony od daty uzyskania uprawnień budowlanych | Informacja o dysponowaniu tymi osobami (wpisać "dysponuje" lub „będzie dysponował”) | Podstawa do dysponowania | Wykonawca/Podmiot udostępniający osoby |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Data ____________																						_____________________________________

(podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy/wykonawców)

W wykazie, wykonawca winien przedstawić informacje, które pozwolą Zamawiającemu jednoznacznie potwierdzić spełnianie warunku opisanego w pkt. 10.3.3.2) SIWZ.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykaz podpisuje pełnomocnik do reprezentowania wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Druk do powielenia w zależności od potrzeb

# Footnotes

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie , każdy z nich składa Oświadczenie w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

Podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 UPZP

Podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

Określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu

Wskazać podmiot

# Text boxes

# ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 
I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

(słownie brutto PLN:

dnia 200 roku

)

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcyj